Szigethalom Város Önkormányzat 2026. évi közbeszerzési terve

| Ssz. | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárás megindításának tervezett ideje | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Idősek nappali ellátásának fejlesztése – felhagyott kivitelezés befejezése | Felhagyott kivitelezés befejezése | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § Nyílt eljárás | 2026. III. né. | 2026. december 31. |
| 2. | Thököly Imre utca fejlesztése, korszerűsítése | 1090 m útfelület és kapcsolódó létesítmények felújítása | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § Nyílt eljárás | 2026. III. né. | 2027. december 31. |